# Sprint 2 — Divisão de Tarefas

Entrega: 19/05/2026

Objetivo: Implementação funcional das principais telas com operações CRUD (mínimo 2 telas), back-end com lógica de negócio operante, persistência de dados funcionando, integração com API externa, início da suíte de testes e documentação de casos de teste em andamento.

## Pessoa 1 — Backend: Autenticação e Usuários

Responsável: Noam Coelho

### Banco de dados

• Executar a migration 0001_initial_migration.sql no NeonDB

• Validar conexão do servidor com o banco via DATABASE_URL

### Rotas a implementar

• POST /auth/register — UC-01 (hash de senha com bcrypt, criar sessão)

• POST /auth/login — UC-02 (validar credenciais, verificar sanção ativa, gerar JWT)

• POST /auth/logout — UC-03 (revogar sessão)

• GET /users/:userId — UC-04 (perfil público)

• PATCH /users/me — UC-05 (editar perfil)

• DELETE /users/me — UC-07 (soft delete + revogar sessões)

• POST /users/:userId/follow — UC-08

• DELETE /users/:userId/follow — UC-09

## Pessoa 2 — Backend: Posts, Feed e API Externa

Responsável: Rodrigo Marques

### Rotas a implementar

• POST /posts — UC-11 (publicar, validar 280 chars)

• DELETE /posts/:postId — UC-12 (soft delete, verificar autoria)

• POST /posts/:postId/like — UC-13 (curtir)

• DELETE /posts/:postId/like — UC-13 (descurtir)

• POST /posts/:postId/comments — UC-14 (comentar)

• GET /feed — UC-16 (posts dos seguidos, paginação por cursor)

### Integração com API externa

• Configurar Resend (serviço de e-mail — gratuito e de fácil integração)

• Disparar e-mail de boas-vindas ao cadastro (UC-01)

• Adicionar variável RESEND_API_KEY no server/.env e no .env.example

## Pessoa 3 — Frontend, Testes e Documentação

Responsável: Nathalia Gama

### Telas funcionais (mínimo 2 CRUDs)

• LoginPage — formulário funcional conectado ao authService.login()

• RegisterPage — formulário funcional conectado ao authService.register()

• NewPostPage — formulário funcional conectado ao postService.createPost()

• FeedPage — listagem de posts com botão de curtir e deletar post próprio

Essas 4 telas cobrem os CRUDs de Usuário (criar + ler via autenticação) e Post (criar + ler + deletar).

### Testes unitários

• Instalar e configurar Vitest no workspace server

• Escrever testes unitários para funções de validação (formato de username, limite de 280 chars, regra ban/suspension)

• Escrever testes unitários para authService e postService no frontend (web)

### Testes de integração (início)

• Instalar Supertest no server

• Escrever testes de integração para POST /auth/register

• Escrever testes de integração para POST /auth/login

### Documentação de casos de teste

• Criar docs/casos-de-teste.md

• Documentar casos de teste para UC-01, UC-02, UC-03, UC-11 e UC-12 com os campos: identificador, objetivo, pré-condições, dados de entrada, passos de execução, resultado esperado, resultado obtido e status

## Dependências entre as pessoas

• Pessoa 1 finaliza auth  →  Pessoa 3 conecta LoginPage e RegisterPage

• Pessoa 2 finaliza feed  →  Pessoa 3 conecta FeedPage e NewPostPage

• Pessoas 1 e 2 finalizam rotas  →  Pessoa 3 escreve testes de integração

A recomendação é que as Pessoas 1 e 2 priorizem autenticação e posts o quanto antes para desbloquear o trabalho de frontend e testes da Pessoa 3.